КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА

ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

**ОТЧЕТ  
 О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**проверки результативности (эффективности) использования средств, направленных в виде субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации государственной программы «Развитие культуры в Волгоградской области за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года», в Администрации Трехостровского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области.**

1. ***Основание для проведения контрольного мероприятия***: Решение Контрольно-счетной палаты Волгоградской области о проведении параллельного контрольного мероприятия, п. 2.8. Плана работ Контрольно-счетной палаты Иловлинского муниципального района на 2023 год.
2. ***Предмет контрольного мероприятия:*** проверка законности и результативности расходования средств бюджета Трехостровского сельского поселения .
3. ***Объект контрольного мероприятия***: Администрация Трехостровского сельского поселения.
4. ***Срок проведения контрольного мероприятия***: с 07.08.2023 года по 07.09. 2023 года.
5. ***Цель контрольного мероприятия***: проверка законности и результативности расходования средств областного бюджета и бюджета Трехостровского сельского поселения.
6. ***Проверяемый период деятельности***: 2022 год.
7. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

7.1. Администрацией Трехостровского сельского поселения заключено 10 договоров с ООО «Ренессан» на выполнение ремонтно-реставрационных работ на общую сумму 4840680,0 рублей на основании научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия «Братская могила советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, 1942-1943 гг., 1969 г», расположенной по адресу: Волгоградская область, Иловлинский район, ст. Трехостровская, ул.им. Петрова Г.И.,7а. Сторонами договоров являются одни и те же лица, договоры имеют одну дату заключения, проведение работ предусмотрено на одном и том же объекте, наименование и срок выполнения работ идентичен. Договоры отличаются только очередностью нумерации, результат выполнения работ по договорам одинаков. Каждая закупка в отдельности не приводит к достижению цели заказчика. Только заключение и исполнение всех договоров в совокупности достигает целей закупки.

В силу части 1 статьи 24 Федерального Закона № 44-ФЗ при наличии одного и того же исполнителя по договорам, предмета работ, направленных на достижение одного результата – выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия, одинаковых сроков заключения договоров и идентичных сроков их исполнения, указанные договоры подлежат заключению как единое целое с применением конкурентных способов определения поставщиков (исполнителей). Администрация Трехостровского сельского поселения, выступая муниципальным заказчиком, прибегла к дроблению единой закупки стоимостью 4840680,0 рублей на группу идентичных, не превышающих по стоимости 600,0 тыс. рублей, с целью избегания конкурентных процедур и формального соблюдения ограничений, установленных пунктом 4 части 1 ст. 93 Федерального Закона № 44-ФЗ.

7.2. При заключении договора № 30/06-11 от 30.06.2022 года на осуществление научного руководства и авторского надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ и договора № 30/06-12 от 30.06.2022 года, на осуществление строительного и технического надзора с ООО «Созидание» нарушены требования части 4 ст. 93 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе сфере в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в виду отсутствия обоснования цены в договоре.

7.3. Не утверждена Методика расчета компенсационной стоимости в случаях повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений на территории Трехостровского сельского поселения.

7.4. При проведении ремонтно-реставрационных работ произведена вырубка кустарника на площади 2,5 м2 и вырубка деревьев в объеме 1,89 м3. Компенсационные выплаты за вырубку зеленых насаждений в бюджет сельского поселения не поступали.

8. Выводы:

8.1. При заключении договоров (контрактов) администрацией Трехостровского сельского поселения не обеспечен принцип конкуренции, что является нарушением требований ст. 8 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе сфере в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.2. Договор № 30/06-11 от 30.06.2022 года на осуществление научного руководства и авторского надзора за выполнением ремонтно-реставрационных работ и договор № 30/06-12 от 30.06.2022 года, на осуществление строительного и технического надзора заключены с нарушением требований части 4 ст. 93 Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе сфере в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в виду отсутствия обоснования цены в договоре.

8.3. Не утверждена Методика расчета компенсационной стоимости в случаях повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений на территории Трехостровского сельского поселения.

8.4. Компенсационные выплаты за вырубку многолетних насаждений при проведении ремонтно-реставрационных работ в бюджет Трехостровского сельского поселения не поступали.

1. Предложения (рекомендации).

9.1. Муниципальные закупки производить в соответствии с требованиями Федерального Закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе сфере в закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

9.2. Разработать и утвердить Методику расчета компенсационной стоимости в случаях повреждения и (или) уничтожения зеленых насаждений на территории Трехостровского сельского поселения.

Приложение

- Акт проверки результативности (эффективности) использования средств, направленных в виде субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на обеспечение сохранения, использования и популяризацию объектов культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации государственной программы «Развитие культуры в Волгоградской области за 2021-2022 годы и истекший период 2023 года», в Администрации Трехостровского сельского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области от 15.09.2023 года.

Председатель

Контрольно-счетной палаты

Иловлинского муниципального района С.Б. Насонов