АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛОВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 31.10.2016  г.      № 854

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса РФ, частью 3 статьи 13 Закона Волгоградской области от 19.12.2013 г. № 174-ОД "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 г. № 812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", приказом Министерства ЖКХ и ТЭК Волгоградской обл. от 24.09.2014  г. N 144/2-ОД "Об утверждении методических рекомендаций по разработке и утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", приказом Комитета жилищно-коммунального хозяйства Волгоградской обл. от 04.04.2016 г.  N 56-ОД "Об утверждении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме на территории Волгоградской области, оказание и (или) выполнение которых финансируются региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, с учетом средств государственной поддержки, муниципальной поддержки", постановлением администрации Сиротинского сельского поселения от 26.10.2016 года №71 «О принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Сиротинского сельского поселения,  собственники помещений в которых в установленный срок не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имущества в соответствии с региональной программой "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", утвержденной постановлением Правительства Волгоградской области от 31.12.2013 г.

N 812-п "Об утверждении региональной программы "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области", постановлением администрации Иловлинского городского поселения от 19.10.2016 года № 530  «Об утверждении муниципального краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иловлинского городского поселения Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год,

администрация Иловлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Иловлинского муниципального района Волгоградской области в сети интернет.

3. Главному специалисту администрации Иловлинского муниципального района Булавиной Г.Ю. направить копию настоящего постановления унитарной некоммерческой организации "Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов" .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Иловлинского муниципального района Н.В. Бурдыко.

Глава администрации

Иловлинского муниципального района			                И.С. Гель

У Т В Е Р Ж Д Е Н

постановлением администрации

Иловлинского   муниципального района

от 31.10.2016 г. № 854

Муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Иловлинского муниципального района Волгоградской области на 2017 год

Таблица 1

Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту в рамках реализации

региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Волгоградской области», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п,

в 2017 году по Иловлинскому муниципальному району Волгоградской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего (кв. м.) | Площадь помещений многоквартирных домов МКД: (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана (человек) | Стоимость капитального ремонта за счет средств собственников помещений в МКД (рублей) | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД (руб./кв. м) | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД (руб./кв. м.) | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  |  |  |  |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завер-шения последнего капитального ремон-та |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого по Иловлинскому муниципальному району: |  | 2 | 11 | 2 177,23 | 2 098,5 | 1 418,90 | 81 | 6 270 192,47 | 2 879,89 | 14 000 |  |
| Итого по Иловлинскому городскому поселению: |  | 2 | 5 | 1058,23 | 979,50 | 626,0 | 45 | 5 791 953,68 | 5 473,25 | 14 000 |  |
| 1 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 15 | 1962 | - | Кирпич | 2 | 1 | 243,73 | 225,60 | 163,20 | 7 | 1 549393,10 | 6 357,01 | 14 000 | 01.07.2017 г. |
| 2 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 17 | 1963 | - | Кирпич | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | р.п. Иловля, ул. Советская, 57 | 1963 | - | Силикатные блоки | 2 | 2 | 408,28 | 377,90 | 208,40 | 20 | 2 079 055,09 | 5 092,23 | 14 000 | 01.07.2017 г |
| 4 | р.п. Иловля, ул. Советская, 59 | 1964 | - | Силикатные блоки | 2 | 2 | 406,22 | 376,0 | 254,40 | 18 | 2 163 505,49 | 5 325,95 | 14 000 | 01.09.2017 г |
| Итого по Сиротинскому сельскому поселению | 2 | 6 | 1 119 | 1 119 | 792,9 | 36 | 478 238,79 | 427,66 | 14 000 |  |
| 1 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.3 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | 356 | 356 | 263,4 | 17 | 153 331,78 | 430,71 | 14 000 | 01.05.2017 г |
| 2 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.5 | 1964 | - | Кирпич | 2 | 2 | 356 | 356 | 260 | 8 | 153 331,78 | 430,71 | 14000 | 01.05.2017 г |
| 3 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.46 | 1965 | - | Кирпич | 2 | 2 | 407 | 407 | 269,5 | 11 | 171 575,23 | 421,56 | 14000 | 01.05.2017 г |

Таблица 2

Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, в рамках реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Волгоградской области,

в 2017 году, по видам работ по Иловлинскому муниципальному району Волгоградской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капитального ремонта многоквартирного дома (рублей) | Виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем* | ре-монт или замена лифтового оборудова-ния, ре-монт лифтовых шахт | ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | ремонт подвальных помещений – отсутствуют подвалы | ремонт фасада, в том числе ремонт и замена балконов ** | Утепление фасада | Усиле-ние ограждающих конст-рукций много-квартирного дома | Ре-монт фун-да-мен-та мно-го-квартир-ного дома | разработка проектной документации | проведение государственной экспертизы проекта | осуществление строительного контроля |
|  |  |  | руб. | ед. | руб. | кв. м | руб. | кв. м. | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ИТОГО: по Иловлинскому муниципальному району | 6 270192,47 | 558 198,15 |  |  | 692 | 1835301,64 |  |  | 1 468,8 | 3 469 026,54 | - | - | - | - | - | 282 208,08 | - | 148 016,6 |
| Итого: по Иловлинскому городскому поселению: | 5 791 953,68 | 152 571,84 | - | - | 692 | 1835301,64 |  |  | 1 468,8 | 3 469 026,54 | - | - |  | - | - | 218 276,00 | - | 116 777,66 |
| 1 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 15 | 1 549 393,10 | 152 571,84 | - | - | 160 | 424 347,20 |  |  | 373,8 | 882 844,58 | - | - | - | - | - | 58 390,54 | - | 31 238,94 |
| 2 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | р.п. Иловля, ул. Советская, 57 | 2 079 055,09 | - | - | - | 251 | 665 694,67 |  |  | 547,5 | 1 293 090,98 | - | - | - | - | - | 78 351,43 | - | 41 918,01 |
| 4 | р.п. Иловля, ул. Советская, 59 | 2 163 505,49 | - | - | - | 281 | 745 259,77 |  |  | 547,5 | 1 293 090,98 | - | - | - | - | - | 81 534,03 | - | 43 620,71 |
| Итого: по Сиротинскому поселению | 478 238,79 | 405 626,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 932,08 | - | 8 680,40 |
| 1 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.3 | 153 331,78 | 129 046,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 523,75 | - | 2 761,59 |
| 2 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.5 | 153 331,78 | 129 046,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 523,75 | - | 2 761,59 |
| 3 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.46 | 171 575,23 | 147 533,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 884,58 | - | 3 157,22 |

Примечание:

* Графа 4. Ремонт внутридомовых инженерных систем:

Теплоснабжение: р.п. Иловля, ул. Красноармейская, д. 15 – 96 пог.м., на сумму – 152 571,84 руб.

Электроснабжение: ст. Сиротинская, ул. Кузнецова, д.3  на сумму – 153 331,78 руб.,

ст. Сиротинская, ул. Кузнецова, д.5  на сумму – 153 331,78 руб.,

ст. Сиротинская, ул. Кузнецова, д.46 на сумму – 171 575,23 руб.

** Графы 11 и 12.

Суммарный объём и стоимость по ремонту фасада и отмостки:

Ремонт фасада: ул. Красноармейская, д. 15 – 332,8 кв.м., на сумму - 786010,37 руб., ул. Советская, д. 57 – 487,5 кв.м., на сумму - 1151382,38 руб., ул. Советская, д. 59 – 487,5 кв.м., на сумму - 1151382,38 руб. ИТОГО: 1307,8  кв.м., на сумму – 3088775.13 руб.

Ремонт отмостки: ул. Красноармейская, д. 15 – 40,96 кв.м., на сумму - 81071,72 руб., ул. Советская, д. 57 – 60,0 кв.м., на сумму - 118757,40 руб., ул. Советская, д. 59 – 60,0 кв.м., на сумму - 118757,40 руб. ИТОГО: 160,96 кв.м., на сумму - 318586,52 руб.

Таблица 3

Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту в рамках реализации региональной

программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории

Волгоградской области», утверждённой постановлением Правительства Волгоградской области от 31 декабря 2013 г. № 812-п,

в 2017 году по Иловлинскому муниципальному району Волгоградской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь многоквар-тирных домов, (кв. метров) | Количество жителей, зарегистрированных в многоквартирном доме на дату утверждения краткосрочного плана (чел.) | Количество многоквартирных домов (единиц) | Стоимость капитального ремонта (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ИТОГО по Иловлинскому муниципальному району: | 2 177,23 | 81 |  | 5 | 1 | - | 6 | - | 4 106 686,98 | 2 163 505,49 | - | 6 270 192,47 |
| Итого по Иловлинскому городскому поселению: | 1058,23 | 45 | - | 2 | 1 | - | 3 | - | 3 628 448,19 | 2 163 505,49 | - | 5 791 953,68 |
| 1 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 15 | 243,73 | 7 | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 549 393,10 | - | - | 1 549 393,10 |
| 2 | р.п. Иловля, ул. Красноармейская, 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | р.п. Иловля, ул. Советская, 57 | 408,28 | 20 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 079 055,09 | - | - | 2 079 055,09 |
| 4 | р.п. Иловля, ул. Советская, 59 | 406,22 | 18 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 163 505,49 | - | 2 163 505,49 |
| Итого по Сиротинскому сельскому поселению: | 1119 | 36 | - | 3 | - | - | 3 | - | 478 238,79 | - | - | 478 238,79 |
| 1 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.3 | 356 | 17 | - | 1 | - | - | 1 | - | 153 331,78 | - | - | 153 331,78 |
| 2 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.5 | 356 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | - | 153 331,78 | - | - | 153 331,78 |
| 3 | ст. Сиротинская Ул. Кузнецова, д.46 | 407 | 11 | - | 1 | - | - | 1 | - | 171 575,23 | - | - | 171 575,23 |